Sèdrick Zahn,
Bernardo Gonçalves da Cruz,
Abdoulaye Dembele,
Alexandre Doe-Langevin,
Techniques de l'informatique
groupe 4218
Équipe 3

Projet Intégrateur : Développement de l'application mobile
Clinique : SmileCare

Travail présenté à
M. Domingo Palao-Munoz
Département des Techniques de l'informatique
pour le cours
Développement d'applications mobiles

Cégep de Sherbrooke
19 mai 2026

1. Introduction

Le présent rapport constitue le bilan de la partie mobile du projet intégrateur réalisé dans le cadre du cours Développement d'applications mobiles. Notre équipe a développé l'application mobile SmileCare, le pendant Android du système d'information destiné à la gestion d'une clinique dentaire. L'application, construite en Java natif pour Android avec une base de données locale SQLite, communique avec l'API REST Laravel développée lors de la partie Web afin de synchroniser les données entre le téléphone du client et le serveur de la clinique.

Ce rapport présente d'abord un bilan du travail accompli par chaque membre de l'équipe, incluant les tableaux de planification individuels mis à jour avec les temps prévus, les temps réels et les niveaux de complétion de chaque fonctionnalité. Chaque membre dispose également d'une feuille de temps détaillée. Il se conclut par une réflexion sur les éléments qui se sont bien déroulés et ceux qui ont représenté des défis au cours du développement.

2. Bilan du travail accompli

Les tableaux suivants présentent la planification individuelle de chaque membre de l'équipe pour la partie mobile du projet intégrateur.

Alexandre Doe-Langevin

Responsabilités principales : Connexion à la base de données via l'API web, création et consultation des rendez-vous depuis l'application mobile, peaufinage de l'API et des fonctionnalités mobiles.

Temps prévu : 20 h   |   Temps réel : 21,25 h

| Fonctionnalité / Tâche | Description | Temps prévu (h) | Temps réel (h) | % complété | Commentaires / Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connexion à la BD (mobile) | Tester l'API pour vérifier l'interaction entre l'application Android et la base de données | 6 | 7,25 | 100% | Priorité 1 |
| Edit user avec mobile | Adapter la modification d'un utilisateur pour l'application mobile | 2 | 2 | 100% | Priorité 1 |
| Créer un rendez-vous (mobile) | Implémenter la fonctionnalité de création d'un rendez-vous côté mobile, incluant la mise en page | 6 | 9 | 100% | Priorité 1 |
| Voir ses rendez-vous (mobile) | Afficher la liste des rendez-vous de l'utilisateur dans l'application mobile | 4 | 3 | 100% | Priorité 1 |
| Peaufinage de l'API | Ajustements et corrections finales sur l'API pour la consommation mobile | 3 | 3 | 100% | Priorité 2 |
| Peaufinage des fonctionnalités | Finitions et corrections de bugs sur les fonctionnalités mobiles | 2 | 2 | 100% | Priorité 2 |
| Total |  | 23 h | 21,25 h |  |  |

Feuille de temps – Alexandre Doe-Langevin

| Tâche | Fichiers travaillés | Temps prévu (h) | Temps réel (h) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Connexion BD mobile / Test API | Api.java, MainActivity.java | 6 | 7,25 | Semaine 3 & 4 |
| Edit user avec mobile | Api.java, | 2 | 2 | Semaine 3 |
| Créer un rendez-vous (mobile) | AddRendezVous.java, add_rendez_vous_activity.xml | 6 | 9 | Semaine 4 & 5 – plus long que prévu |
| Voir ses rendez-vous (mobile) | AddRendezVous.java, add_rendez_vous_activity.xml | 4 | 3 | Semaine 4 & 5 |
| Peaufinage de l'API | Routes Laravel, contrôleurs API | 3 | 3 | Semaine 5 |
| Peaufinage des fonctionnalités | Plusieurs fichiers | 2 | 2 | Semaine 5 |
| Total : |  | 23 h | 21,25 h |  |

Abdoulaye Dembele

Responsabilités principales : Mise en place de la base de données locale SQLite (DatabaseHelper), formulaire et activité d'inscription Android avec validation et appel à l'API, modèle Java Utilisateur, permission caméra et photo de profil, écran de profil client, gestionnaire de session (SessionManager), modification du profil via API PUT, activation/désactivation du compte, tests d'intégration.

Temps prévu : 34 h   |   Temps réel : 41,5 h

| Fonctionnalité / Tâche | Description | Temps prévu (h) | Temps réel (h) | % complété | Commentaires / Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DatabaseHelper.java – BD locale | Création des tables SQLite locales via onCreate() pour stocker les données hors-ligne | 4 | 4 | 100% | Priorité 1 |
| Layout activity_inscription.xml | Layout XML du formulaire d'inscription avec tous les champs client dans un ScrollView | 3 | 4 | 100% | Priorité 1 |
| InscriptionActivity.java + validation + appel API | Contrôleur de l'écran d'inscription : validation, sauvegarde locale, envoi à l'API Laravel | 4 | 6 | 100% | Priorité 1 |
| Modèle Utilisateur.java | Classe modèle Java représentant un client avec getters/setters et JavaDoc | 3 | 4 | 100% | Priorité 1 |
| Permission caméra + photo de profil | Intégration de la prise de photo de profil avec l'appareil photo du téléphone | 2 | 3 | 100% | Priorité 1 |
| Écran profil client | Écran affichant les informations du client connecté, lues depuis la BD locale | 4 | 5 | 100% | Priorité 1 |
| Gestion de session (SessionManager) | Classe SessionManager conservant l'idUtilisateur dans un fichier pour maintenir la session | 3 | 3 | 100% | Priorité 1 |
| Modifier profil (PUT API) | Formulaire pré-rempli permettant la modification et la synchronisation avec l'API via PUT | 4 | 5 | 100% | Priorité 1 |
| Activer/désactiver compte | Bouton permettant au client de désactiver son propre compte | 4 | 5 | 100% | Priorité 1 |
| Rapport d'étape Android | Rédaction du document résumant le travail effectué, bilan et feuille de temps | 1 | 0,5 | 100% | Priorité 2 |
| Tests | Vérification du bon fonctionnement : formulaire, BD locale, API, caméra | 2 | 2 | 100% | Priorité 2 |
| Total |  | 34 h | 41,5 h |  |  |

Feuille de temps – Abdoulaye Dembele

| Tâche | Fichiers travaillés | Temps prévu (h) | Temps réel (h) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DatabaseHelper.java – BD locale | DatabaseHelper.java | 4 | 4 | Semaine 3 |
| Layout activity_inscription.xml | activity_inscription.xml | 3 | 4 | Semaine 3 |
| InscriptionActivity.java + validation + appel API | InscriptionActivity.java | 4 | 6 | Semaine 3 |
| Modèle Utilisateur.java | Utilisateur.java | 3 | 4 | Semaine 3 |
| Permission caméra + photo de profil | InscriptionActivity.java, AndroidManifest.xml | 2 | 3 | Semaine 3 |
| Écran profil client | ProfilActivity.java, activity_profil.xml | 4 | 5 | Semaine 4 |
| Gestion de session (SessionManager) | SessionManager.java | 3 | 3 | Semaine 4 |
| Modifier profil (PUT API) | ModifierProfilActivity.java et son xml | 4 | 5 | Semaine 4 |
| Activer/désactiver compte | ProfilActivity.java | 4 | 5 | Semaine 4 |
| Rapport d'étape Android | Rapport Word | 1 | 0,5 | Semaine 4 |
| Tests intégration | Plusieurs fichiers | 2 | 2 | Semaine 4 |
| Total : |  | 34 h | 41,5 h |  |

Bernardo Gonçalves Da Cruz

Responsabilités principales : Codage de l'activité principale Android (layout XML et logique Java), codage de l'activité des services et traitements (layout XML et logique Java).

Temps prévu : 9 h   |   Temps réel : 14,5 h

| Fonctionnalité / Tâche | Description | Temps prévu (h) | Temps réel (h) | % complété | Commentaires / Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coder activité main – layout XML | Coder le layout XML de l'activité principale (Main) | 3 | 6 | 100% | Priorité 1 |
| Coder activité main – Java | Coder le côté Java de l'activité principale | 2 | 1,5 | 100% | Priorité 1 |
| Coder activité services – layout XML | Coder le layout XML de l'activité services | 2 | 2 | 100% | Priorité 2 |
| Coder activité services – Java | Coder le côté Java de l'activité services | 2 | 5 | 100% | Priorité 2 |
| Total |  | 9 h | 14,5 h |  |  |

Feuille de temps – Bernardo Gonçalves Da Cruz

| Tâche | Fichiers travaillés | Temps prévu (h) | Temps réel (h) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menu | shape_menu | 1 | 3 | Semaine 4 |
| Main – layout XML | activity_main.xml, shape_roundsquare, fichiers icon_[nom].xml | 3 | 5 | Semaine 4 |
| Main – Java | MainActivity.java | 2 | 1,5 | Semaine 4 |
| Services – layout XML | activity_services.xml | 1 | 1 | Semaine 5 |
| Services – Java | ServicesActivity.java, Service.java | 2 | 5 | Semaine 5 |
| Services – recyclerView | services_liste.xml, ServicesAdapter, shape_squareround | 1 | 4 | Semaine 5 |
| Paiements - Java | PaiementsActivity.java, Paiement.java | 2 | 2 | Semaine 5 (incomplet) |
| Paiements – layout XML | activity_paiements.xml | 1 | 0,75 | Semaine 5 |
| Services – recyclerView | paiements_liste.xml, PaiementsAdapter.java | 2 | 2 | Semaine 5 |
| Total : |  | 15 h | 24,25 h |  |

Sèdrick Zahn

Responsabilités principales : Mise en place de la gestion de l'authentification mobile (logique et activités), création des activités et layouts pour les pages de connexion selon les maquettes, intégration des API externes (Google Maps et autres), authentification multifacteur (MFA), changement et récupération de mot de passe sur mobile.

Temps prévu : 22 h   |   Temps réel : 9 h

| Fonctionnalité / Tâche | Description | Temps prévu (h) | Temps réel (h) | % complété | Commentaires / Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion authentification (logique) | Créer la fonctionnalité permettant à l'utilisateur de s'authentifier et d'accéder à l'application | 4 | 4 | 100% | Priorité 1 |
| Activity + layouts page login | Créer les activities et layouts pour la page login selon les maquettes | 5 | 5 | 100% | Priorité 1 |
| Correction activities authentification | Correction des activities d'authentification, obtenir token du nouvel utilisateur | 3 | 3 | 100% | Priorité 1 |
| Correction SessionManager | Correction du Session Manager, erreurs lors de la sauvegarde | 3 | 3 | 50% | Priorité 1 |
| Derniers ajustements Login + Inscription | Derniers ajustements pour Login + Inscription et intégration au reste du projet | 1 | 2 | 100% | Priorité 1 |
| Connecter API externes | Intégrer les APIs externes au système de SmileCare (ex.: Google Maps) | 4 | 0 | 0% | Priorité 2 – Non complété |
| Login avec MFA + récupération mdp | Authentification à multiples facteurs + changement et récupération de mot de passe | 5 | 0 | 0% | Priorité 2 – Non complété |
| Activities + layouts MFA / récupération mdp | Créer les activities et layouts pour pages MFA et récupération de mot de passe | 4 | 0 | 0% | Priorité 2 – Non complété |
| Total |  | 26 h | 9 h |  |  |

Feuille de temps – Sèdrick Zahn

| Tâche | Fichiers travaillés | Temps prévu (h) | Temps réel (h) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion authentification (logique) | LoginActivity.java | 4 | 4 | Semaine 3 |
| Activity + layouts page login | activity_login.xml, LoginActivity.java | 5 | 5 | Semaine 3 |
| Correction activities auth + SessionManager | LoginActivity.java, SessionManager.java | 6 | 6 | Semaine 4 |
| Derniers ajustements Login + Inscription | LoginActivity.java, InscriptionActivity.java | 1 | 2 | Semaine 5 |
| Connecter API externes (Google Maps) | Non commencé | 4 | 0 | Manque de temps |
| MFA + récupération mot de passe | Non commencé | 9 | 0 | Manque de temps |
| Total : |  | 25 h | 9 h |  |

3. Résumé de temps

| Membre de l'équipe | Temps prévu (h) | Temps réel (h) |
| --- | --- | --- |
| Alexandre Doe-Langevin | 23 h | 21,25 h |
| Abdoulaye Dembele | 34 h | 41,5 h |
| Bernardo Gonçalves Da Cruz | 15 h | 24,25 h |
| Sèdrick Zahn | 26 h | 9 h |
| Total : | 92 h | 86,25 h |

4. Conclusion

Ce qui s'est bien passé

- Architecture Android bien structurée avec une séparation claire entre activities, layouts XML et classes modèles, ce qui a facilité la collaboration entre les membres.

- Mise en place réussie de la base de données locale SQLite (DatabaseHelper) permettant une utilisation hors-ligne et une synchronisation fiable avec l'API REST.

- Implémentation complète du système d'authentification avec gestion de session (SessionManager), ce qui représentait un défi technique important.

- Communication asynchrone correctement implémentée entre l'application Android et l'API REST Laravel pour les rendez-vous et la gestion des profils.

- Bonne gestion du dépôt Git avec des commits réguliers et des messages significatifs tout au long du projet.

- La prise de photo de profil via l'appareil photo avec gestion des permissions Android a été intégrée avec succès.

Ce qui s'est moins bien passé

- Certaines fonctionnalités de priorité 2 (API Google Maps, authentification MFA, récupération de mot de passe sur mobile) n'ont pas pu être complétées faute de temps.

- La répartition initiale des tâches n'était pas toujours équilibrée en termes de complexité, ce qui a créé des disparités dans le temps investi par chaque membre.

- La création de rendez-vous depuis le mobile a nécessité un temps considérablement supérieur aux estimations (9 h réelles vs 6 h prévues), notamment en raison de la complexité des interactions avec l'API.

- La méthode PUT pour la synchronisation du profil n'était pas initialement implémentée dans l'API, ce qui a causé des retards pour le membre responsable de cette fonctionnalité.

- Très peu de temps enregistré lors des premières semaines de la partie mobile, ce qui a créé une accumulation de tâches en fin de projet.

Le lien d'invitation gitHUB